TALENTO TECH 2024 — MinTIC

FORMATO DE PRESENTACIÓN

"PLAN DE PROYECTO TI"

Contexto específico de aplicación del proyecto (Marque con una X)

| AGRO | EDUCACIÓN | TURISMO | GOBIERNO | FINANZAS | MARKETING | SALUD | OTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X |  |  |

| Cohorte #: 1 | Año: 2026 | Tutor: Edinson Andrés Arteaga López |
| --- | --- | --- |

Nombre del Proyecto: Perfum Plus — Sistema de Gestión de Tareas y Desempeño para Equipos de Trabajo

| Departamento: Cauca | Municipio: Popayán |
| --- | --- |

| ¿Zona Rural? | SI | NO ✓ | Vereda o Corregimiento: N/A |
| --- | --- | --- | --- |

Autor(es):

| No. | Nombres y Apellidos | Tipo de identificación | No. identificación | Curso | Nivel | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kevin Eduardo Obando Santander | Cédula de Ciudadanía | 1002966723 | Programación / IA | Explorador | Presencial |

Palabras clave (conceptos con los que se relaciona el proyecto):

| Palabra clave 1 | Gestión de tareas digital |
| --- | --- |
| Palabra clave 2 | Aplicación web SPA |
| Palabra clave 3 | Dashboard de rendimiento laboral |
| Palabra clave 4 | Transformación digital para PYMES |

1. Planteamiento del problema que solucionará el producto/servicio

En el sector del comercio minorista de perfumería, la gestión interna del equipo de trabajo se realiza, en la mayoría de los casos, de forma completamente informal. Los administradores recurren a instrucciones verbales, mensajes de texto por aplicaciones de mensajería o listas escritas a mano para asignar responsabilidades a sus colaboradores. Este esquema, si bien funciona de manera rudimentaria, genera una serie de problemas operativos concretos que afectan la productividad y la calidad del servicio.

Perfum Plus, una tienda de perfumería ubicada en la ciudad de Popayán, Cauca, opera con un equipo de tres colaboradores a cargo de tareas en áreas de ventas, atención al cliente, orden y limpieza del local, gestión de redes sociales e inventario. El administrador (CEO) del negocio no cuenta con ninguna herramienta digital centralizada para: (1) asignar tareas de forma estructurada a cada colaborador según su rol y turno, (2) monitorear en tiempo real el cumplimiento de dichas tareas durante la jornada laboral, (3) evaluar el desempeño individual de cada empleado de manera objetiva y documentada, ni (4) acceder a registros históricos que le permitan identificar patrones de rendimiento y tomar decisiones informadas sobre la gestión del equipo.

Como resultado de esta situación, las oportunidades de mejora operativa se pierden, la comunicación entre el administrador y los colaboradores es inconsistente, y no existe ningún mecanismo formal de retroalimentación que permita motivar al equipo o detectar oportunamente problemas de desempeño. Este vacío tecnológico es la necesidad central que busca resolver Perfum Plus — Sistema de Gestión de Tareas.

2. Pertinencia del proyecto TI

El presente proyecto responde a una necesidad concreta y documentada del sector del comercio minorista colombiano. Según datos del DANE, más del 95% de las empresas en Colombia son microempresas o pequeñas empresas, y la gran mayoría de ellas carece de herramientas tecnológicas accesibles para la gestión interna de sus equipos de trabajo. Este contexto convierte a Perfum Plus en un caso representativo de una problemática estructural que afecta a miles de negocios en todo el país.

El desarrollo de una aplicación web liviana, sin necesidad de instalación, de interfaz intuitiva y sin costo de licenciamiento, se alinea directamente con los objetivos de transformación digital que promueve el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en Colombia a través del programa Talento Tech, cuya misión es fomentar el uso de la tecnología como motor de desarrollo económico y social.

La pertinencia del proyecto se puede analizar desde tres ejes principales:

- Digitalización de procesos operativos: la app reemplaza métodos informales (mensajes de voz, listas en papel) por un sistema estructurado y centralizado de asignación y seguimiento de tareas, contribuyendo directamente a la modernización del negocio.

- Empoderamiento en la toma de decisiones: el dashboard analítico del CEO pone a disposición del administrador datos reales de desempeño histórico, gráficas comparativas por colaborador y alertas inteligentes, herramientas que antes eran exclusivas de empresas con mayor capacidad de inversión tecnológica.

- Mejora del clima laboral y la cultura de responsabilidad: la retroalimentación estructurada (calificaciones de turno, mensajes del CEO, sistema de retos motivacionales) establece un canal formal de comunicación entre el administrador y el equipo, fomentando el reconocimiento del buen desempeño y la identificación temprana de dificultades.

3. Estado del arte de productos/servicios existentes y ventajas comparativas

A continuación se presenta un análisis comparativo entre los principales productos y herramientas existentes en el mercado que podrían ser utilizados para gestionar tareas y equipos de trabajo, y la propuesta de valor diferencial que ofrece Perfum Plus:

| Nombre del producto | Fabricante / País | Ventajas frente a mi producto | Ventajas de mi producto frente a éste | ¿Competidor Directo o Indirecto? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asana | Asana Inc. / EE.UU. | Gran variedad de vistas (tablero, línea de tiempo, calendario). Integraciones con Slack, Google Workspace y más de 200 herramientas. | Perfum Plus está diseñado exclusivamente para el comercio de perfumería: incluye retos de ventas, evaluación de turno y chatbot especializado. Sin costo, sin instalación y en español. Funciona desde el móvil sin necesidad de una cuenta externa. | Indirecto |
| Trello | Atlassian / EE.UU. | Interfaz Kanban visual e intuitiva. Plan gratuito disponible con funcionalidades básicas suficientes para equipos pequeños. | Perfum Plus incluye seguimiento del rendimiento individual, análisis histórico de desempeño y evaluación por parte del administrador, funcionalidades ausentes en Trello. | Indirecto |
| Monday.com | Monday.com Ltd. / Israel | Plataforma robusta con automatizaciones, informes avanzados y gestión de proyectos complejos para equipos grandes. | Perfum Plus no requiere suscripción de pago, está adaptada al pequeño negocio de 2 a 5 personas y no exige conocimientos técnicos previos para su uso. | Indirecto |
| WhatsApp (uso informal) | Meta / EE.UU. | Herramienta de comunicación ya conocida por todos los empleados. No requiere aprendizaje adicional. | Perfum Plus centraliza la asignación de tareas, el seguimiento del progreso y la evaluación de desempeño en una sola plataforma, eliminando la informalidad y la pérdida de información propia de los canales de mensajería. | Indirecto |

En resumen, aunque existen herramientas robustas de gestión de tareas en el mercado, ninguna de ellas está diseñada específicamente para el comercio de perfumería ni para las necesidades de un equipo pequeño de entre 2 y 5 personas en un contexto de comercio minorista latinoamericano. Perfum Plus ocupa ese espacio con una solución específica, gratuita, ligera y orientada a resultados de negocio concretos.

4. Marco Legal y Ético

El desarrollo y uso de la aplicación Perfum Plus en Colombia está regulado por el siguiente marco normativo, que condiciona el tratamiento de la información personal de los colaboradores, la seguridad de los datos almacenados y el uso de tecnologías de la información en el ámbito laboral:

Ley 1581 de 2012 — Protección de Datos Personales: Esta ley, conocida como la Ley de Habeas Data, regula el tratamiento de los datos personales de los colaboradores registrados en la aplicación (nombres, identificaciones, historial de desempeño). Exige que el titular de los datos conozca y consienta su recolección y uso.

Decreto 1377 de 2013: Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 y establece los mecanismos para obtener la autorización de los titulares de datos personales, así como las políticas de tratamiento de la información que debe adoptar el responsable.

Ley 1273 de 2009 — Delitos Informáticos: Define y sanciona conductas relacionadas con la vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos. Esta ley es relevante en tanto que el acceso no autorizado al panel del CEO o la manipulación de datos de desempeño constituirían conductas sancionables bajo esta normativa.

Ley 527 de 1999 — Comercio Electrónico: Regula el acceso y uso de mensajes de datos, el comercio electrónico y la validez jurídica de los documentos electrónicos en Colombia. Aplica en tanto que la aplicación transmite y almacena información en formato digital.

Código Sustantivo del Trabajo — Artículos sobre vigilancia y control laboral: El uso de herramientas de seguimiento de desempeño laboral debe enmarcarse dentro de los límites legales que protegen la dignidad e intimidad del trabajador. El sistema de evaluación implementado en Perfum Plus es transparente para ambas partes y no implica vigilancia encubierta.

Consideración ética: El sistema de calificación de turno y seguimiento de tareas debe ser utilizado por el administrador como una herramienta de mejora continua y reconocimiento, no como mecanismo de control punitivo. Se recomienda socializar el funcionamiento de la aplicación con todos los colaboradores antes de su implementación, garantizando transparencia y construyendo confianza en el equipo.

5. Análisis de Riesgos

El propósito de este apartado es identificar, abordar y mitigar elementos de riesgo antes de que se conviertan en una amenaza para la ejecución exitosa del proyecto y el logro de los objetivos planteados. Se identificaron los siguientes riesgos principales:

| ¿Qué podría suceder? | ¿Cuál sería el efecto / impacto en los objetivos? | ¿Cuándo, dónde, por qué y cuál es la probabilidad de ocurrencia? | ¿Quién puede estar involucrado o impactado? | ¿Cuál puede ser la fuente del riesgo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérdida de datos históricos por limpieza del caché del navegador. | Se pierden los registros de desempeño, calificaciones y tareas de todos los colaboradores, inutilizando el módulo de análisis. | Puede ocurrir en cualquier momento si el usuario actualiza el navegador o limpia el almacenamiento. Probabilidad: Media. Impacto: Alto. | CEO y colaboradores de Perfum Plus. | Decisión técnica: uso de localStorage sin respaldo en servidor externo. (Complejidad tecnológica) |
| Acceso no autorizado al panel del CEO por exposición de la contraseña en el código fuente. | Un colaborador podría acceder al panel del CEO, ver evaluaciones, modificar configuraciones y comprometer la privacidad del equipo. | Puede ocurrir si un colaborador inspecciona el código JavaScript desde el navegador. Probabilidad: Media. Impacto: Alto. | CEO, colaboradores y la integridad de la información del negocio. | Seguridad insuficiente en la arquitectura actual. (Complejidad tecnológica) |
| Resistencia al cambio por parte de los colaboradores en la adopción de la herramienta. | La app no logra integrarse al flujo de trabajo diario, reduciendo su impacto real en la productividad del equipo. | Durante las primeras semanas de implementación. Si los colaboradores perciben la app como vigilancia excesiva. Probabilidad: Baja. Impacto: Medio. | Colaboradores (Marlon, Ingrid, Isabella) y el CEO. | Factor humano: falta de apertura al cambio y de capacitación inicial. (Usuarios) |
| Cambio en la estructura del equipo (nuevos empleados o retiro de colaboradores existentes). | La app tiene nombres de colaboradores codificados directamente, lo que requiere modificar el código fuente para agregar o eliminar usuarios. | Puede ocurrir en cualquier momento por rotación natural del personal. Probabilidad: Alta. Impacto: Medio. | CEO y el desarrollador del proyecto. | Planificación técnica insuficiente para escalabilidad. (Requerimientos) |

6. Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación web de gestión de tareas y seguimiento de desempeño laboral para el equipo de trabajo de Perfum Plus, que permita al administrador asignar, monitorear y evaluar las actividades diarias de los colaboradores, y que proporcione datos históricos para la toma de decisiones estratégicas en el negocio.

Objetivos Específicos:

- Diseñar e implementar interfaces diferenciadas para dos roles de usuario (CEO y Colaborador), garantizando una experiencia intuitiva y adaptada a las necesidades específicas de cada perfil.

- Desarrollar un módulo de seguimiento de progreso diario que permita a cada colaborador registrar el estado de sus tareas en tiempo real, con indicadores visuales de avance y notas de seguimiento.

- Crear un dashboard analítico para el CEO que incluya indicadores clave de desempeño (KPIs), gráficas comparativas por colaborador, análisis de consistencia y reportes históricos de rendimiento por semana y por mes.

- Implementar un sistema de asignación de tareas que incluya tareas base configurables por categoría, tareas personalizadas de alta prioridad, plantillas reutilizables y un motor de retos diarios motivacionales adaptado a los eventos comerciales del calendario.

- Integrar un asistente virtual (chatbot de IA) dentro de la plataforma del colaborador, que brinde orientación personalizada sobre las tareas pendientes, el progreso del turno y estrategias de mejora del desempeño.

7. Metodología

El proyecto fue desarrollado siguiendo una metodología ágil incremental, organizada en ciclos cortos de desarrollo (sprints) de una semana de duración. En cada ciclo se definieron, construyeron y validaron funcionalidades específicas del sistema, permitiendo ajustes continuos basados en las necesidades reales del negocio y en la retroalimentación del usuario final (el CEO de Perfum Plus).

La arquitectura técnica seleccionada corresponde a una Aplicación Web de Página Única (SPA — Single Page Application), construida con tecnologías web estándar: HTML5 para la estructura, CSS3 para los estilos y JavaScript vanilla para la lógica de negocio, sin dependencia de frameworks externos. Esta decisión reduce la complejidad de instalación, facilita el mantenimiento del código y garantiza que la aplicación funcione directamente desde cualquier navegador moderno, sin necesidad de instalación adicional ni conexión permanente a internet.

Para la visualización de datos y gráficos de desempeño se utilizó la librería Chart.js, y para la persistencia de datos se implementó el almacenamiento local del navegador (localStorage), lo que permite una solución autónoma sin necesidad de un servidor backend externo en esta primera versión del producto.

El diseño de la interfaz sigue el principio mobile-first, priorizando la experiencia de uso desde dispositivos móviles, dado que los colaboradores interactúan con la app principalmente desde sus teléfonos durante la jornada de trabajo. La paleta de colores (dorado, crema, negro) y la tipografía seleccionada (Cormorant Garamond + DM Sans) refuerzan la identidad visual de la marca Perfum Plus, proyectando una imagen de elegancia y profesionalismo coherente con el sector de la perfumería.

8. Plazo: Duración del proyecto

| SEMANAS | DÍAS |
| --- | --- |
| 6 | 42 |

9. Cronograma de Actividades — Diagrama de Gantt

A continuación se detalla el cronograma de actividades del proyecto, distribuidas en 6 semanas (42 días), con su respectiva secuencialidad y responsable:

| No. | Actividad | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de requerimientos y diseño de interfaz de usuario (UX/UI) | X |  |  |  |  |  | Kevin Obando |
| 2 | Desarrollo del módulo de autenticación y login por roles (CEO / Colaborador) |  | X |  |  |  |  | Kevin Obando |
| 3 | Desarrollo de la vista del colaborador: tareas diarias, progreso y chatbot IA |  |  | X |  |  |  | Kevin Obando |
| 4 | Desarrollo del dashboard del CEO: calificaciones, solicitudes y gestión del equipo |  |  |  | X |  |  | Kevin Obando |
| 5 | Implementación del módulo de análisis, gráficos de desempeño y motor de retos |  |  |  |  | X |  | Kevin Obando |
| 6 | Pruebas de usuario, correcciones finales, documentación y entrega del proyecto |  |  |  |  |  | X | Kevin Obando |

10. Presupuesto

El detalle del presupuesto del proyecto se encuentra en el anexo correspondiente: "Plantilla Presupuesto — Desarrollo de Proyecto.xls", conforme a las instrucciones del formato Talento Tech 2024.

En términos generales, el proyecto tiene los siguientes componentes de costo:

- Recursos humanos: tiempo de desarrollo del estudiante (Kevin Eduardo Obando Santander) durante 6 semanas, en el marco del programa Talento Tech.

- Infraestructura tecnológica: ningún costo adicional. La aplicación funciona directamente en el navegador del dispositivo del usuario, sin requerir hosting, dominio ni licencias de software de terceros en esta versión.

- Herramientas de desarrollo: todas las tecnologías utilizadas (HTML, CSS, JavaScript, Chart.js) son de uso libre y gratuito.

- Capacitación del equipo: sesión de introducción al uso de la app con el CEO y los colaboradores de Perfum Plus, sin costo adicional.

Documento preparado por Kevin Eduardo Obando Santander · Talento Tech 2024 — MinTIC · Cohorte 1 · 2026